项目章程

* **项目名称**

微光

* **项目经理**

陈鑫

* **项目背景**

目前，爱美人士越来越多，美妆博主是当下很热门的人群，如今很多平台都可供美妆博主分享妆容、化妆小技巧等，微光平台不同于市面上的美妆平台的一个最大特点就是可以进行商品鉴定，为爱美人士提供保证，实现服务用户、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个化妆品鉴定和美妆分享的平台，为爱美人士提供当下流行的一些妆容、化妆产品以及化妆小妙招。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理商品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 用户采购：商品鉴定、货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、商品推荐、妆容推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐商品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
* 2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
* 2020.4月：产品的需求细化、产品设计细化；
* 2020.5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2020.7—8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的爱美人士、鉴定机构和美妆博主、淘宝商家进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**