微光风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 男士认可度不高 | 对大部分男士没有足够的吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 陈鑫 | 深入分析男士群体特点和需求，设计出符合他们的鉴定平台 |
| R2 | 商家参与度不高 | 商家对电子商务的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 叶紫，陈鑫 | 深入分析商户群体特点和需求，设计出符合他们的电子销售平台 |
| R3 | 无法保证一天之内快速送货 | 时间的消耗主要在响应订单、准备货物和到达目的地后快速联系用户 | 流程风险 | 中 | 高 | 叶小美，王一然 | 设计科学的业务流程，确保快递速度 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 李哲 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 王一然 | 及时争取引进投资 |